Inwestycja będzie współfinansowana ze środków

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w ramach programu priorytetowego nr 5.9

Międzydziedzinowe Ciepłownictwo powiatowe”

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

prowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych zwaną dalej „ustawą”

(Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.)

w trybie przetargu nieograniczonego

na wybór wykonawcy zamówienia publicznego pn.:

Transformacja Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Kolnie

w wysokoefektywny system w ciepłowniczy

Procedura postępowania jest prowadzona zgodnie z przepisami Działu II ustawy tzn. dla postępowań od wartości szacunkowej wyższej od progów unijnych.

Nr referencyjny postępowania PUK/ZEC/2021

UWAGA!

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,

musi posiadać konto na ePUAP

Specyfikacja Warunków Zamówienia została zatwierdzona w dniu 10 sierpnia.2021 r. . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Podpis osoby zatwierdzającej

# Zawartość

Zawartość	2

1.	Nazwa oraz adres zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej prowadzonego postępowania.	3

2.	Zasady komunikacji. Postanowienia ogólne	3

3.	Tryb udzielenia zamówienia. Procedura prowadzenia postępowania	4

4.	Opis przedmiotu zamówienia	4

5.	Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych	9

6.	Termin wykonania zamówienia	10

7.	Podstawy  wykluczenia, o których mowa w art. 108 ustawy	10

8.	Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 ustawy, obowiązujące w postępowaniu, przyjęte przez Zamawiającego	11

9.	Informacja o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia	12

10.	Wymagania w zakresie zatrudnienia osób  na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy	15

11.	Wykonawcy wspólnie składający ofertę	15

12.	Poleganie na zasobach podmiotów trzecich	16

13.	Wykaz podmiotowych środków dowodowych	17

14.	Informacje dotycząca wyjaśnień lub zmian postanowień Specyfikacji Warunków Zamówienia	20

15.	Informacje o sposobie komunikowania się zamawiającego z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej	20

16.	Termin związania ofertą	21

17.	Opis sposobu przygotowywania oferty. Forma dokumentów	21

18.	Wymagania dotyczące wadium	23

19.	Sposób oraz termin  składania ofert	24

20.	Termin otwarcia ofert	25

21.	Sposób obliczenia ceny	25

22.	Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert	26

23.	Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego	29

24.	Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego	32

25.	Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy	32

26.	Wykaz załączników	32

27.	Informacje dotyczące RODO	33

# Nazwa oraz adres zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej prowadzonego postępowania.

| Zamawiający | Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie Spółka z o.o. |
| --- | --- |
| Adres | ul. Kolejowa 4A 18-500 Kolno, Polska |
| Telefon | +48 86 278 22 84 |
| Faks | +48 86 278 25 12 |
| E-mail | sekretariat@puk-kolno.pl |
| ePUAP | /PukKolno/domyslna |

Strona internetowa postępowania: http://puk-kolno.pl/?page_id=182

# Zasady komunikacji. Postanowienia ogólne

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:

- miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/,

- ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal , oraz

- poczty elektronicznej, na adres podany w Rozdz. 1 SWZ.

2. 	Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami jest:

p. Przemysław Banach

e-mail: przemyslaw.banach@puk-kolno.pl

( 724 222 021

- Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP uzyska dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.

- Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) oraz Rozdz. 17 SWZ.

- Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.

- Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

- Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w:

- rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz

- rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).

Link do przedmiotowego postępowania oraz ID postępowania,

Zamawiający przekaże na stronie internetowej prowadzonego postępowania

- Wszelkie informacje dotyczące przebiegu postępowania, treść zapytań wykonawców, wyjaśnienia i odpowiedzi Zamawiającego, ewentualne zmiany w treści SWZ oraz inne dokumenty związane z przedmiotowym postępowaniem będą zamieszczane na stronie internetowej Zamawiającego – adres strony: http://puk-kolno.pl/?page_id=182

- Wszelka korespondencja kierowana przez Wykonawcę na adres poczty elektronicznej Zamawiającego, związana z przedmiotowym postępowaniem musi być opatrzona znakiem postępowania „PUK/ZEC/2021”

- Zamawiający, ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, wymaga złożenia oferty po odbyciu przez wykonawcę wizji lokalnej. (art.131 ust.2 pkt.1 ustawy). W przypadku, gdy wykonawca złoży ofertę bez dokonania wizji lokalnej, Zamawiający – zgodnie z przepisem art.226 ust.1 pkt. 18 – ofertę odrzuci. Termin wizji lokalnej zostanie określony nie później niż w czasie 5 dni od daty publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Stosowna informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej wskazanej z pkt. 8.

# Tryb udzielenia zamówienia. Procedura prowadzenia postępowania

- Zamówienie jest udzielane w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami Działu II Rozdział 3 Oddział 1 ustawy, z uwzględnieniem przepisów Działu 5 „Zamówienia sektorowe”.

- Postępowanie prowadzone będzie w procedurze wskazanej przepisem art.139 ust.1 ustawy (tzw. „procedura odwrócona”), co oznacza, że Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu

# Opis przedmiotu zamówienia

Projekt będzie realizowany w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Zadanie będzie obejmowało zaprojektowanie i wybudowanie elektrociepłowni wyposażonej w dwa jednakowe agregaty kogeneracyjne o mocy 1,315 MWe każdy, stacji LNG na potrzeby w/w układu kogeneracyjnego oraz kotłowni podstawowej opalanej zrębką leśną o mocy cieplnej 7 MW. Cała  inwestycja zostanie zlokalizowana na terenie istniejącej ciepłowni miejskiej przy ul. Ciepłej 1 w Kolnie.

Zlokalizowana na terenie ciepłowni miejskiej elektrociepłownia wyposażona zostanie w  dwa jednakowe agregaty kogeneracyjne o mocy 1315 ±5% elektrycznych każdy. Jednostki te będą wytwarzały ciepło w postaci wody grzewczej 120/90 i 95/65°C. W tym celu na ciągach spalinowych z  silników gazowych zostaną zainstalowane potrójne systemy odzysku ciepła. Pierwszy  stopień będzie wytwarzał wodę o parametrach 120/90°C na potrzeby odgazowywania termicznego. Drugi jak  i trzeci stopień odzysku będzie wpięty w główny system cieplny elektrociepłowni. Ostatnim stopniem odzysku ciepła ze spalin będzie wymiennik wykonany ze stali nierdzewnej (kondensacyjny).  Zarówno ciepło wysokotemperaturowe, jak i ciepło średniotemperaturowe należy wprowadzić do  systemu cieplnego PUK w istniejącej kotłowni węglowej. Z uwagi na brak gazu sieciowego w ramach inwestycji należy zabudować stację LNG na  potrzeby zasilania elektrociepłowni. Stacja będzie wyposażona w dwa dwupłaszczowe zbiorniki LNG, każdy o  pojemności 60 m3, dwie parownice do pracy naprzemiennej, z których każda będzie zapewniać wydajność min. 650 m3/h gazu przy temperaturze otoczenia wynoszącej -25°C. W ramach stacji należy zabudować układ redukcyjny/stabilizacyjny ciśnienia gazu po średnim ciśnieniu wraz z układem pomiarowym gazu, wraz z przelicznikiem na potrzeby układu kogeneracyjnego. Układ  pomiarowy musi posiać certyfikat MID. Ze stacji regazyfikacji gaz zostanie przesłany do  elektrociepłowni podziemnym gazociągiem średniego ciśnienia.

W celu wykorzystania odnawialnego źródła energii w ramach inwestycji należy zabudować kotłownię biomasową wyposażoną w jeden opalany zrębką leśną  kocioł wodny wysokoparametrowy o mocy cieplnej wynoszącej 7 MW i maksymalnej temperaturze [ts] wody wynoszącej 150°C. Woda grzejna zużywana będzie na potrzeby węzłów c.o. i c.w.u., miejskiej sieci ciepłowniczej. Energię elektryczną należy przetransformować w całości na napięcie 15 kV i zasilić nią główną rozdzielnię zakładową, którą należy zmodernizować na potrzeby włączenia energii elektrycznej z  kogeneracji oraz zasilenia odbiorników w taki sposób, aby energia wytworzona w kogeneracji była zużywana w  pierwszej kolejności na potrzeby energetyczne zakładu.

- Przedmiot zamówienia obejmuje:

- w zakresie projektowania:

- przygotowanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia i uzyskanie decyzji środowiskowej,

- sporządzenie wniosku o wydanie warunków zabudowy przedmiotowej inwestycji

- sporządzenie wniosku o wydanie warunków przyłączenia dla nowobudowanej elektrociepłowni,

- sporządzenie projektu budowlanego w zakresie zgodnym z wymaganiami obowiązującej w  Polsce ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami oraz aktami niższego rzędu i ustawami powiązanymi,

- opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- uzyskanie niezbędnych opinii, pozwoleń i uzgodnień wymaganych przepisami szczegółowymi ustawy Prawo budowlane,

- wystąpienie w imieniu i z upoważnienia Zamawiającego o wydanie decyzji pozwolenia na  budowę i jej uzyskanie,

- sporządzenie dokumentacji wykonawczej dla celów realizacji inwestycji, która stanowić będzie uszczegółowienie projektu budowlanego, w zakresie niezbędnym dla realizacji Inwestycji. Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz warunków zawartych w uzyskanych opiniach i  uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych Zamawiającego niezbędnych do  uzyskania pozwolenia na budowę,

- dokonanie niezbędnych uzgodnień z lokalnym dystrybutorem energii oraz uzyskanie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej dla wytwórców,

- wykonanie projektów włączenia energii elektrycznej w system zakładowy,

- wykonanie i uzgodnienie projektów wyprowadzenia mocy z właściwym zakładem energetycznym oraz uzgodnienia instrukcji eksploatacji z OSD,

- przygotowanie wniosku o wydanie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w  wysokosprawnej kogeneracji,

- przygotowanie wniosku o zmianę koncesji na wytwarzanie ciepła.

- w zakresie robót budowlanych, wykonywanych na podstawie opracowanej dokumentacji wykonawczej:

- opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- wybudowanie budynku elektrociepłowni o wymiarach ok. 18,5 m x 13,5 m i wysokości w  kalenicy wynoszącej ok. 10,32 m,

- wybudowanie kompletnej elektrociepłowni gazowej o mocy elektrycznej 2.630 kWe ±5% i  łącznej mocy cieplnej min. 3.210 kWt; produkowana energia elektryczna wykorzystana zostanie do pokrycia potrzeb własnych zakładu, zaś jej nadmiar będzie sprzedawany do  sieci elektroenergetycznej,

- wykonanie instalacji chłodzenia awaryjnego na pełną moc agregatów, przez cały rok kalendarzowy,

- wybudowanie budynku kotłowni biomasowej o wymiarach ok. 14 m x 23,2 m i wysokości dostosowanej do rodzaju zabudowanego kotła wodnego z wiatą magazynową biomasy o  powierzchni ok. 180 m2 wraz z podłogą ruchomą,

- wybudowanie kotłowni wodnej o ciśnieniu koncesyjnym 18 bar(g) i mocy 7 MW wyposażonej w kocioł biomasowy wraz z ekonomizerem, odpylaczem wstępnym i  elektrofiltrem,

- wykonanie instalacji technologicznej kotłowni i elektrociepłowni w zakresie orurowania i  armatury dla potrzeb współpracy z miejskim system ciepłowniczym przy uwzględnieniu wielkości strumienia czynnika grzejnego wynikającego z mocy zainstalowanych urządzeń,

- budowa stacji regazyfikacji z dwoma zbiornikami LNG o pojemności 60 m3 każdy,

- wykonanie stacji uzdatniania wody na potrzeby uzupełniania zładu,

- połączenie elektrociepłowni i kotłowni biomasowej w jeden wspólny system cieplny z  kotłownią węglową,

- wykonanie systemu monitoringu, wizualizacji oraz zdalnego sterowania i nadzoru pracy elektrociepłowni, kotłowni biomasowej i stacji LNG sprzężonego z istniejącym systemem monitoringu, wizualizacji oraz zdalnego sterowania i nadzoru istniejącej kotłowni węglowej,

- wykonanie instalacji wewnętrznej gazu ziemnego grupy E (gaz o średnim ciśnieniu), od  stacji LNG do elektrociepłowni,

- wykonanie ciepłociągów łączących elektrociepłownię z kotłownią węglową,

- wykonanie ciepłociągów łączących kotłownię biomasową z kotłownią węglową,

- wymiana kompletnej rozdzielni Sn i Nn (PZ Zamawiającego),

- wyposażenie budynków w  środki przeciwpożarowe,

- wybudowanie stacji transformatorowej oraz wewnętrznych i zewnętrznych sieci elektroenergetycznych Sn i Nn,

- wykonanie dróg dojazdowych i wewnętrznych do nowobudowanych obiektów,

- wykonanie zagospodarowania terenu, w tym dróg dojazdowych, placu manewrowego i  chodników do/wokół budynku elektrociepłowni, kotłowni biomasowej i stacji LNG,

- dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych obiektów i połączeń międzyobiektowych,

- instrukcję eksploatacji elektrociepłowni, kotłowni biomasowej i stacji LNG,

- dokumentację techniczno-ruchową układu kogeneracyjnego kotła oraz pozostałych urządzeń wchodzących w skład systemu ciepłowniczego,

- instrukcje stanowiskowe oraz instrukcje BHP, p.poż.,

- oznaczenie rurociągów, armatury, urządzeń i aparatury systemem KKS,

- protokół z rozruchu, w którym Wykonawca przedstawi wyniki w zakresie pozwalającym na  sprawdzenie osiągnięcia przez niego warunków: wskaźników eksploatacyjnych i  wskaźników emisji,

- dokumenty ze szkolenia personelu w zakresie obsługi i konserwacji,

- protokoły sprawdzeń i badań,

- raport porealizacyjny opracowany przed odbiorem końcowym, w którym Wykonawca przedstawi wyniki w zakresie pozwalającym na sprawdzenie: wartości gwarantowanych, wskaźników eksploatacyjnych, parametrów, wskaźników i stężeń limitowanych w innych opracowaniach związanych z realizacją zadania,

- uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów wymaganych przepisami szczegółowymi, niezbędnych do uzyskania zgody na użytkowanie obiektu,

- usługi serwisowe urządzeń w okresie gwarancyjnym.

- w zakresie dostaw, urządzeń do prawidłowej obsługi kotłowni biomasowej przewidziano dostawę:

- ładowarki kołowej z wysięgnikiem do ładowania biomasy,

- agregat prądotwórczy do zapewnienia zasilania potrzeb własnych w trybie pracy wyspowej,

- rębaka w celu zrębkowania drzewa odpadowego (np. choinki po okresie świątecznym, gałęzie itp.).

Zamówieniem objęty jest cały zakres prac niezbędnych do wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych oraz przeprowadzenia rozruchu technologicznego elektrociepłowni, stacji LNG i  kotłowni wraz z przekazaniem do eksploatacji.

Obiekt musi spełniać wszystkie wymagania w zakresie: bhp, ochrony p.poż., ochrony akustycznej i  ochrony środowiska.

Elektrociepłownia i kotłownia biomasowa powinny być zautomatyzowane, charakteryzować się wysokim poziomem technicznym i technologicznym oraz bezawaryjnością pracy.

- Przedmiot zamówienia określony kodem Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) :

Kod podstawowy

45251250-8	Roboty budowlane w zakresie lokalnych zakładów grzewczych

Dodatkowy przedmiot zamówienia:

71320000-7	Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Kod uzupełniający:

CB30-1 		Opalane gazem

CB32-7		Opalane drewnem

FD05-1		Na wszystkie pory roku

GA20-4		Konkretna moc

- Opis przedmiotu zamówienia stanowi Program Funkcjonalno–Użytkowy (PFU), stanowiący Załącznik Nr 1a do Specyfikacji.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, o których mowa w przepisie art.91 ustawy Prawo zamówień publicznych. Powodem, który decyduje o tym, iż nie dokonuje się podziału przedmiotu zamówienia na części jest przede wszystkim fakt, iż celem uzyskania maksymalnych efektów (wydajności i sprawności poszczególnych ciągów technologicznych: kotłowni i elektrociepłowni) przedmiotowe zamówienie udzielane jest w procedurze „zaprojektuj i wybuduj”. W takich okolicznościach wykonawcy składający ofertę konkurują nie tylko w zakresie kosztu wykonania ale także w zakresie gwarantowanych parametrów eksploatacyjnych, w tym zwłaszcza sprawności, co znajduje swoje odzwierciedlenie w przyjętych kryteriach wyboru. Drugim, równie istotnym czynnikiem determinującym przyjęte rozwiązania w przedmiotowym postępowaniu jest swoista pilność wykonania zamówienia, wynikająca z okresu finansowania takich przedsięwzięć, jak przedmiotowe. A fakt ten miał dominujące znaczenie, przy planowaniu optymalnej procedury, dla uzyskania założonego efektu w zakreślonym okresie czasu. Wydzielenie etapu projektowania skutkowałoby przede wszystkim ewidentnym wydłużeniem sumarycznego okresu realizacji (wybór wykonawcy dokumentacji projektowej + wybór wykonawcy robót budowlano-montażowych), jak również wydłużeniem się okresu realizacji, w sytuacji gdyby wykonawcy chcieli wprowadzić uzasadnione zmiany do dokumentacji projektowej celem uzyskania lepszych efektów budowanej kotłowni lub elektrociepłowni. Należy również mieć na uwadze kwestię, iż podstawowe urządzenia technologiczne, zwłaszcza elektrociepłowni,  nie są produktami „z magazynu” i wymagają zamówienia u producentów ze stosownym wyprzedzeniem. W sytuacji, gdy jeden podmiot odpowiada za wykonanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlano – montażowych, możliwość prowadzenia takich działań równolegle (w tym samym czasie) daje szansę na wykonanie przedmiotowego zamówienia w zakreślonym terminie.

- Zamawiający, działając zgodnie z przepisem art. 121 pkt. 1 ustawy wymaga osobistego wykonania przez wykonawcę składającego ofertę:

- dostawy i montażu kotła opalanego biomasą wraz z zasadniczym wyposażeniem oraz,

- dostawy i montażu zasadniczego wyposażenia elektrociepłowni,

W pozostałym zakresie przedmiotu zamówienia Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom.

- W przypadku wykonawców wspólnie składających ofertę, wymagania wskazane w pkt. 4 stosuje się odpowiednio.

- Wykonawca ubiegający się o uzyskanie zamówienia zobowiązany będzie udzielić gwarancji jakości oraz rękojmi za wady przez okres:

- 36-ciu miesięcy na wszystkie zainstalowane urządzenia, armaturę AKPiA, rurociągi oraz

- 60-ciu miesięcy na wykonane prace budowlano-montażowe.

# Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych

- Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych:

- KONCEPCJA TECHNICZNA obejmującą proponowane rozwiązania techniczne, schemat proponowanych rozwiązań, oraz zestawienie urządzeń z podaniem parametrów i producentów oraz niezbędne obliczenia potwierdzające uzyskanie przez elektrociepłownię i kotłownię opalaną biomasą wymaganych sprawności i mocy. W obliczeniach należy uwzględnić straty, odmulania, oraz promieniowania i konwekcji.

- KARTY KATALOGOWE, przede wszystkim: kotła biomasowego, agregatu kogeneracyjnego, ekonomizerów itp. Elementów, potwierdzające osiągniecie wymaganych parametrów roboczych.

- RYSUNKI (w tym schematy) kotła, agregatu kogeneracyjnego, ekonomizerów, wraz z specyfikacją materiałową oraz gabarytami.

- CERTYFIKATY DOZOROWE wydane przez jednostkę notyfikowaną potwierdzające posiadane uprawnienia w zakresie wytwarzania i montażu urządzeń ciśnieniowych.

- OŚWIADCZENIE PRODUCENTA SILNIKA GAZOWEGO, potwierdzające jego żywotność do remontu kapitalnego nie mniejszą niż 70.000 motogodzin.

- HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY realizacji zamówienia z podziałem na: wykonanie dokumentacji projektowej, wykonanie elektrociepłowni, wykonanie kotłowni opalanej zrębkami, obejmujący kluczowe czynności i działania, termin ich wykonania oraz ich koszt, związany z wykonywaniem zamówienia w powyższym zakresie – według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1b do SWZ.

- Informacje zawarte w dokumentach wskazanych w pkt. 1 – 3 oraz w pkt. 5 stanowić będą podstawę do oceny kryterialnej oferty.

- Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie wykonawcę do ich złożenia lub uzupełnienia, w wyznaczonym terminie.

- Postanowienie pkt.3 nie mają zastosowania, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z wymaganymi cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, jeżeli pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

- Zamawiający będzie miał prawo żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przedmiotowych środków dowodowych.

# Termin wykonania zamówienia

- Rozpoczęcie realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy.

- Termin zakończenia robót budowlano – montażowych, potwierdzony wpisem do Dziennika budowy oraz skompletowania przez Wykonawcę wszystkich niezbędnych dokumentów, uprawniających do złożenia Zamawiającemu pisemnego zgłoszenia gotowości do podania ciepła oraz do przeprowadzenia odbioru końcowego zgodnego z wymaganiami zawartymi w SWZ i Umowie – nie później niż do dnia 30.04.2024 r.

- Termin wykonania przedmiotu umowy, w tym uzyskanie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej – po podpisaniu protokołu odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji Zamawiającemu – nie później niż do dnia 30.08.2024 r.

- Pod pojęciem „Odbiór końcowy” rozumiane będzie dokonanie przejęcia do eksploatacji przez Zamawiającego wykonanego przedmiotu zamówienia, stanowiąc ocenę jego należytego wykonania, potwierdzoną pozytywnymi wynikami z przeprowadzonych Prób Końcowych oraz Pomiarów Gwarantowanych, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SWZ, pomijając wszelkie drobne wady, nie mające wpływu na użytkowanie przedmiotu Zamówienia

# Podstawy  wykluczenia, o których mowa w art. 108 ustawy

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę:

  - będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

- udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

- handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

- o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,

- finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

- o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

- powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),

- przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

- o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

  - jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;

  - wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

  - wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

  - jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności, jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

  - jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

# Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 ustawy, obowiązujące w postępowaniu, przyjęte przez Zamawiającego

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę:

- który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

- w stosunku, do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;

- który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów;

- jeżeli występuje konflikt interesów w rozumieniu art. 56 ust. 2 ustawy, którego nie można skutecznie wyeliminować w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy;

- który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady;

- który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych;

- który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności zamawiającego lub próbował pozyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

# Informacja o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

- Zgodnie z przepisem art.112 ust.2 ustawy, Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stawia warunki udziału dotyczące:

  - sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

  - zdolności technicznej lub zawodowej.

  - W zakresie „sytuacji ekonomicznej lub finansowej” Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał się:

  - uzyskanie przychodów w wysokości nie mniejszej niż 10.000.000 PLN (dziesięć milinów złotych) w każdym z trzech ostatnich lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;

  - posiadaniem środków finansowych lub zdolnością kredytową, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed terminem składania ofert, w wysokości nie mniejszej niż 5.000.000 PLN (pięć milionów złotych);

  - posiadaniem ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości sumy gwarancyjnej ubezpieczenia nie niższej niż 10.000.000 PLN (dziesięć milionów złotych).

  - Warunki dotyczące „zdolności technicznej lub zawodowej”

    - wdrożony przez wykonawcę system norm zarządzania jakością np. System Zarządzania Jakością, zgodny z ISO 9001:2015 lub innym równoważnym systemem zarządzania jakością, certyfikowany przez akredytowaną jednostkę;

    - w zakresie dotyczącym posiadania wiedzy i doświadczenia - wykonanie w okresie 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, następujących usług i robót budowlanych:

- jednej kompletnej dokumentacji projektowej, która uzyskała prawomocne pozwolenie na budowę, w oparciu o którą została wybudowana i uruchomiona elektrociepłownia wyposażona w silniki gazowe na gaz ziemny lub LNG. Moc zaprojektowanej i wykazywanej elektrociepłowni nie może być mniejsza niż 1,5 MWe, a sprawność ogólna niższa niż 90%;

- jednego zadania polegającego na wykonaniu w systemie pod klucz, wraz z uzyskaniem wszystkich zezwoleń i wykonaniem wszystkich prac budowlanych  wysokoparametrowej (Ts=150°C) kotłowni wodnej opalanych zrębkami wyposażonej w jeden kocioł wodny o mocy nie mniejszej niż 5 MW wraz z ekonomizerem i system odpylania w oparciu o elektrofiltr, wybudowanej w dedykowanym budynku technicznym,

- jednego zadania polegającego na wykonaniu w systemie pod klucz, wraz z uzyskaniem wszystkich zezwoleń i wykonaniem wszystkich prac budowlanych  elektrociepłowni, o mocy elektrycznej min. 1500 kWe wybudowanej na bazie jednego lub więcej silników gazowych wyposażonych w minimum dwustopniowy system odzysku ciepła ze spalin (wymienniki wodne i wymienniki kondensacyjne) wraz z systemem wyprowadzania mocy elektrycznej po SN (średnim napięciu) 15kV, o udokumentowanej sprawność ogólnej układu wynoszącej minimum 
ɳ >= 90% – wraz ze  wszystkimi robotami budowlanymi i zagospodarowaniem terenu. Wykazywana elektrociepłownia winna być wykonana w dedykowanym budynku technicznym,

- jednego zadania polegającego na świadczeniu usług serwisu w wykonanej przez siebie elektrociepłowni o  mocy elektrycznej min. 1500 kWe, wybudowanej na bazie jednego lub więcej silników gazowych przez okres minimum jednego roku,

UWAGA: celem potwierdzenia warunku udziału w postępowaniu, wykonawca może wykazać zadanie referencyjne wskazane w pkt. 4) ujęte w ramach świadczeń (umów) objętych realizacją wskazaną w pkt. 3).

Należyte wykonanie każdej wykazywanej realizacji referencyjnej musi być potwierdzone dowodami (referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane, dokumentacja projektowa, usługi serwisu zostały wykonane) będącymi w posiadaniu wykonawcy. Jeżeli wykonawca, z przyczyn od niego niezależnych,  nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.

Jeżeli wykonawca, celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, powołuje się na doświadczenie w realizacji robót referencyjnych, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami (w ramach konsorcjum wykonawców), w wykazie robót referencyjnych może ująć tylko te świadczenia lub roboty budowlane, w których wykonaniu bezpośrednio uczestniczył.

    - w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

1. 	w zakresie projektowania

- Główny Projektant – osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń uprawniające do projektowania konstrukcji obiektu w odniesieniu do konstrukcji oraz architektury obiektu;

- 2 projektantów – posiadających uprawnienia budowlane do projektowania, odpowiedzialnych za branże instalacyjne w zakresie :

- 1 projektant w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;

- 1 projektant w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;

Każda z osób wskazanych w pkt. 1.2.3. musi posiadać doświadczenie, wyrażające się udziałem w wykonaniu co najmniej 1 dokumentacji projektowej wybudowanej w oparciu o wysokoparametrowej ciepłowni biomasowej o mocy min. 5 MW, o sprawność ogólnej układu wynoszącej przynajmniej ɳ >= 85%, lub elektrociepłowni, o mocy elektrycznej min. 1500 kWe wybudowanych na bazie jednego lub więcej silników gazowych wraz z systemem wyprowadzania mocy elektrycznej po SN (średnim napięciu) 15kV, o udokumentowanej sprawność ogólnej układu wynoszącej minimum ɳ >= 90%;

2.	w zakresie realizacji

- Kierownik budowy – osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz doświadczenie w kierowaniu budową co najmniej 1 (jednej) ciepłowni biomasowej, o mocy cieplnej nie mniejszej niż 5 MW każda lub elektrociepłowni, o mocy elektrycznej min. 1500 kWe wybudowanych na bazie jednego lub więcej silników gazowych wraz z systemem wyprowadzania mocy po SN (średnim napięciu) 15kV, o udokumentowanej sprawności ogólnej układu wynoszącej minimum ɳ >= 90%

- Kierownicy robót budowlanych – osoby posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie następujących specjalności:

- konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń;

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń;

Każda z tych osób winna posiadać także doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi przy budowie co najmniej 1 (jednej) ciepłowni, o mocy cieplnej min. 5 MW i sprawność ogólnej układu wynoszącej przynajmniej ɳ >= 85%, lub elektrociepłowni, o mocy elektrycznej min. 1500 kWe wybudowanych na bazie jednego lub więcej silników gazowych wraz z systemem wyprowadzania mocy elektrycznej po SN (średnim napięciu) 15kV, o udokumentowanej sprawność ogólnej układu wynoszącej minimum ɳ >= 90%

UWAGA – w zakresie wskazanym w pkt. 2 a) – funkcję kierownika robót może pełnić osoba wskazana, jako Kierownik budowy.

- 3 osobami posiadającymi uprawnienia energetyczne, odpowiednio - w grupach G1, G2, G3 – „D” (dozór)’

- 3 osobami posiadającymi uprawnienia energetyczne, w grupach G1, G2, G3 – „E” (eksploatacja)

Wszystkie osoby wskazane przez wykonawcą, celem potwierdzenia spełnia warunków udziału w postępowaniu, w pkt. 2.1. oraz w pkt. 2.2. pkt.1) i pkt. 2) muszą być członkami właściwych izb samorządu zawodowego.

# Wymagania w zakresie zatrudnienia osób  na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

- Zamawiający, zgodnie z przepisem art.95 ustawy, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę oraz przez podwykonawców, osób wykonujących czynności polegających na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.), na stanowiskach takich, jak: np. robotnicy budowlani, monterzy konstrukcji budowlanych, konstrukcji stalowych, monterzy instalacji itp. na podstawie stosunki pracy - umowy o pracę.

- Z tego tytułu Zamawiającemu przysługują uprawnienia w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę powyższych wymagań związanych z zatrudnianiem tych osób oraz sankcji (kar umownych) z tytułu niespełnienia tych wymagań.

# Wykonawcy wspólnie składający ofertę

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są dołączyć do oferty oświadczenie, z którego winno jednoznacznie wynikać, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy, wspólnie składający ofertę.

- Warunki udziału w postępowaniu, wskazane w Rozdziale 9 SWZ w odniesieniu do wykonawców wspólnie składających ofertę zostaną przez Zamawiającego ocenione w następujący sposób:

  - w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej – sumarycznie w odniesieniu do wszystkich wykonawców, przy czym każdy z wykonawców musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

  - w zakresie zdolności technicznych lub zawodowych:

- dotyczącym systemów zarządzania jakością - wdrożenie  musi wykazać wykonawca, który wykonywać będzie montaż urządzeń i instalacji technologicznych w elektrociepłowni oraz montaż urządzeń i instalacji technologicznych kotłowni biomasowej;

- dotyczącym posiadanej wiedzy i doświadczenia:

ad. warunki w zakresie „wiedza i doświadczenie” – poszczególne warunki, musi w całości wykazać przynajmniej jeden z uczestników konsorcjum;

ad. warunku w zakresie „dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia” – łącznie w odniesieniu do konsorcjum;

# Poleganie na zasobach podmiotów trzecich

- Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w Rodz. 9 SWZ, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów (podmiotów trzecich), niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, z zastrzeżeniem  ujętym w postanowieniach Rozdz.4 pkt. 4 – zakres osobistego świadczenia.

- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

- Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez podmiot trzeci zdolności technicznych lub zawodowych, lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia ujęte w art.108 ustawy oraz przyjęte przesłanki wykluczenia z art. 109 ustawy.

- W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia oraz kwalifikacji zawodowych, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi lub roboty budowlane do realizacji, których te zdolności są wymagane.

- Podmiot udostępniający Wykonawcy swoje zasoby, w zakresie sytuacji finansowej lub ekonomicznej, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów podmiot udostępniający nie ponosi winy.

- Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w ust. 1, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający zażąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

- zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną.

- Wykonawca, udowodniając Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Szczegółowy zakres treści oświadczenia wskazano w Rozdz. 19 pkt. 9 SWZ.

# Wykaz podmiotowych środków dowodowych

W celu potwierdzenia:

    - braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający będzie żądać, od wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, następujących podmiotowych środków dowodowych:

- informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

- art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.;

- art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,

– sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.

- oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (Załącznik Nr 5b do SWZ);

- zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

- zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

- odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

- oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu złożonym wraz z ofertą (JEDZ), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego (Załącznik Nr 5a do SWZ).

    - potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający będzie żądać poprzez przedłożenie następujących podmiotowych środków dowodowych:

- części sprawozdania finansowego, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez firmę audytorską zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio ze sprawozdaniem z badania sprawozdania finansowego, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających przychody, potwierdzających uzyskanie przychodów nie niższych niż 10.000.000,00 PLN, w każdym z ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;

- informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w wysokości nie mniejszej niż 5.000.000,00 PLN, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;

- dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia – nie niższej niż 10.000.000,00 PLN;

- zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem spełniania przez wykonawcę określonych norm zarządzania jakością, celem potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdz.9 pkt. 1.2.1,

- wykazu realizacji referencyjnej, wraz z załączeniem dowodów – wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, wskazanych w Rozdz.9 pkt. 1.2.2. (Załącznik Nr 5c do SWZ);

- wykaz osób wskazanych do pełnienia określonych funkcji wskazanych w Rozdz.9 pkt. 1.2.3. SWZ. (Załącznik Nr 5d do SWZ)

Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich składania.

  - Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

- Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:

- informacji z Krajowego Rejestru Karnego – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, w jakim powyższa informacja stanowi potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wykonawcy;

- zaświadczenia potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, zaświadczenia albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

- nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

- Dokument, o którym mowa w pkt 1. 1), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. Dokumenty, o których mowa w pkt 1. 2) powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

- Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt.1, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a i b oraz pkt 3 ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Przepis dotyczący terminów wystawienia tych dokumentów wskazany w pkt.2 stosuje się odpowiednio.

# Informacje dotycząca wyjaśnień lub zmian postanowień Specyfikacji Warunków Zamówienia

- Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

- Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 14 dni przed upływem terminu składania ofert, wskazanym w ogłoszeniu o zamówieniu.

- Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w powyższym terminie - przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.

- Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ, o którym mowa w pkt.2

- W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął po terminie, o którym mowa w pkt.2, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania, bez ujawniania źródła zapytania.

- W przypadku gdy zmiana treści SWZ prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający przekaże Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji.

# Informacje o sposobie komunikowania się zamawiającego z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

Zamawiający dopuszcza komunikację ustną (telefoniczną), ale tylko w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu, dokumentów zamówienia lub ofert, o ile możliwe będzie udokumentowanie jej przebiegu zwięzłą notatką służbową.

# Termin związania ofertą

- Zamawiający wymaga, aby wykonawca pozostawał związany złożoną ofertą co najmniej do dnia 14 grudnia 2021 r.

- W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwróci się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni.

- Zgoda wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą, wymagać będzie złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

- Przedłużenie terminu związania ofertą następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

# Opis sposobu przygotowywania oferty. Forma dokumentów

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Ofertę należy sporządzić w języku polskim.

- Treść oferty, jako oświadczenie woli wykonawcy, winna zawierać, co najmniej dane i  informacje, jakie zostały wskazane w Załączniku Nr 2  do SWZ – „FORMULARZ OFERTOWY”.

- Wraz z ofertą wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

- OŚWIADCZENIE o braku podstaw do wykluczenia i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ).  Oświadczenie, musi zostać złożone na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16). Dodatkowe informacje, mogące stanowić pomoc wykonawcom w przygotowaniu JEDZ zawarte zostały w Załącznik Nr 3. do SWZ.

UWAGA – jeżeli podmiot składający oświadczenie ma siedzibę poza terytorium Polskiej Rzeczypospolitej, oświadczenie w formie JEDZ musi zostać złożone w języku polskim, co oznacza, że również na formularzu z opisem pozycji w języku polskim [wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 9 czerwca 2020 r. Sygn. akt KIO 856/20]

Jeżeli:

- ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o uzyskanie zamówienia - oświadczenie JEDZ, o którym mowa w pkt. 4.1. musi złożyć każdy z wykonawców;

- wykonawca polega na zasobach innego podmiotu w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu - oświadczenie JEDZ, o którym mowa w pkt. 4.1. musi złożyć także podmiot udostępniający swoje zasoby.

- przedmiotowe środki dowodowe wskazane w Rodz. 5 SWZ;

- jeżeli ofertę składają wykonawcy wspólnie, do oferty zobowiązani są dodatkowo dołączyć:

- oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy – uczestnicy konsorcjum;

- dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.

- jeżeli wykonawca, celem potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, polega na zasobach innych podmiotów, zobowiązany jest dodatkowo dołączyć do oferty zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do udostępnianych tych zasobów oraz określające w szczególności:

- zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;

- sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;

- zakres, w jakim podmiot udostępniający zasoby, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

- dokument potwierdzający wniesie wadium.

  - Forma dokumentów

- Ofertę, oświadczenia (JEDZ), podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 670 z późn. zm.).

- Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, odpowiednio wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby, zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania” które:

- zostały wystawione przez upoważnione podmioty - inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi podmiotami” (np. producent, bank, ubezpieczyciel… itp.):

- jako dokument elektroniczny - wykonawca przekazuje się ten dokument;

- jako dokument w postaci papierowej - wykonawca przekazuje cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

- zostały sporządzone przez wykonawcę, wykonawcę wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawcę:

- jako dokument elektroniczny - przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

- jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem - przekazuje cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej;

- Pod pojęciem „cyfrowe odwzorowanie”, o którym mowa powyżej, należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału.

- W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, podpisanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

- Podstawowym narzędziem do komunikacji między Zamawiającym a Wykonawcami, umożliwiającym realizację procesu związanego z udzielaniem zamówień publicznych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, służącym w szczególności do przekazywania OFERT, OŚWIADCZEŃ załączanych do oferty, będzie „miniPortal”, udostępniony się na stronie internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/.

- Instrukcja korzystania z „miniPortalu” jest dostępna na podanej powyżej stronie internetowej miniPortalu.

# Wymagania dotyczące wadium

- Zamawiający żąda od wykonawców składających ofertę wniesienia wadium w wysokości 500.000,00 (słownie: pięćset tysięcy) PLN.

- Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert i utrzymane nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem następujących przypadków, które mogą zaistnieć przed upływem tego terminu:

- zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;

- unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji, gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.

- Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

  - pieniądzu;

  - gwarancjach bankowych;

  - gwarancjach ubezpieczeniowych;

  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 299).

- Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na poniższy rachunek bankowy Zamawiającego:

Bank Spółdzielczy Kolno Numer rachunku 38 8754 0004 0000 9061 2000 0010

z tytułem „Kolno – transformacja PUK. Wadium”

- Za termin wniesienia wadium w pieniądzu zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.

- Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

- Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 3 lit. b)-d), wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.

- Jeżeli wykonawca otrzymał od wystawcy gwarancji wadialnej tylko dokument w formie papierowej, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu elektroniczną kopię gwarancji. W przypadku, gdy w treści takiej gwarancji, zawarto zastrzeżenie, iż gwarancja wygasa w przypadku zwrotu oryginału gwarancji wystawcy (gwarantowi), wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert dostarczyć Zamawiającemu oryginał dokumentu.

# Sposób oraz termin  składania ofert

- Wykonawca składa OFERTĘ za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” udostępnionego na miniPortalu, w zakładce „Wykonawca”. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

- Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej.

- Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/

- Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować.

- Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu.

- Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę w nieprzekraczalnym terminie

do dnia 22 października 2021 do godz. 1000

Za termin złożenia oferty uznany zostanie

termin wprowadzenia dokumentów elektronicznych do systemu teleinformatycznego miniPortalu

# Termin otwarcia ofert

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu, w którym upływa termin składania ofert – 15 minut po upływie tego terminu.

- W przypadku awarii systemu informatycznego, za pomocą którego odbywa się składanie ofert, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.

- W przypadku o którym mowa w ustępie 2 Zamawiający przekaże informację o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

- Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania, informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Niezwłocznie po otwarciu ofert, Zamawiający zamieści na stronie internetowej prowadzonego postępowania następujące informacje:

- nazwy albo imiona i nazwiska oraz siedziby lub miejsca prowadzonej działalności gospodarczej albo miejsca zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

- ceny zawarte w ofertach.

# Sposób obliczenia ceny

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

obejmującego wykonanie dokumentacji projektowej, robót budowlano-montażowych oraz uzyskania wszystkich niezbędnych dokumentów do użytkowania,

zgodnego z celem budowanej elektrociepłowni i kotłowni,

wynosi 45.257.727,00 PLN (brutto).

- Cena ofertowa stanowić będzie ryczałtowe wynagrodzenie wykonawcy za należyte wykonanie zamówienia.

- Cena ofertowa musi obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca w związku z wykonywaniem zamówienia.

- Mając na uwadze, iż okres realizacji zamówienia przekracza 12 miesięcy Zamawiający, zgodnie z przepisem art. 439 ustawy, przewiduje ewentualność waloryzacji ceny ofertowej, na zasadach wskazanych w postanowieniach Umowy.

- Jeżeli wybór złożonej oferty, prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, z późn. zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu Zamawiający doliczy do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.

- W ofercie, o której mowa w ust. 4, wykonawca ma obowiązek:

- poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego;

- wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;

- wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku;

- wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

# Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

- Oferty, w procedurze wyboru oferty najkorzystniejszej, będą oceniane przez Zamawiającego przy zastosowaniu następujących kryteriów:

| Lp. | Kryterium wyboru | Waga / punktacja |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena ofertowa | 35% - max.35,00 pkt |
| 2 | Czas do remontu kapitalnego agregatów | 10% - max. 10,00 pkt |
| 3 | Sprawność elektryczna oferowanych agregatów | 20% - max. 20,00 pkt |
| 4 | Sprawność ogólna oferowanych agregatów | 10% - max. 10,00 pkt |
| 5 | Sprawność ofertowanego kotła biomasowego | 10% - max. 10,00 pkt |
| 6 | Cena usługi serwisowych agregatów kogeneracyjnych przez okres 40.400 motogodzin pracy układu lub przez okres 5 lat | 15% - max. 15,00 pkt |

UWAGA: Zarówno sprawność  elektryczna, jak i ogólna układu kogeneracyjnego będzie określona o rzeczywiste wskazania układu pomiarowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 23 września 2019 r. w sprawie sposobu obliczania danych podanych na potrzeby korzystania z systemu wsparcia oraz szczegółowego zakresu obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Dz.U.2019.1851). Zamawiający nie dopuszcza stosowania normy ISO 3046-1.

2.1.	Ocenie będą podlegały tylko oferty nie podlegające odrzuceniu.

2.2 	Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą  na podstawie kryteriów oceny ofert. Ocena ofert przeprowadzona zostanie przez przyznane punktów, w ramach poniższych kryteriów:

    - Kryterium K1: „Cena ofertowa” – waga 35 %

- Maksymalna ilość punktów do uzyskania: 35 pkt., za Cenę netto za wykonanie przedmiotu zamówienia, obejmującego wykonanie: dokumentacji projektowej, elektrociepłowni opalanej gazem, stacji LGN, kotłowni na zrębki oraz uzyskanie wszystkich niezbędnych decyzji i pozwoleń umożliwiających eksploatację wykonanych obiektów.

- Oferty, których cena ofertowa będzie równa lub wyższa niż 110% kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (kwota wskazana w Rozdz.21 SWZ) otrzymają w zakresie tego kryterium 0 (zero) punktów.

- Maksymalną ilość punktów może uzyskać oferta, której cena stanowi 90%  cena kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. UWAGA – jeżeli w ofercie nie podlegającej odrzuceniu, cena ofertowa będzie niższa niż 90% kwoty wskazanej w Rozdz. 21 SWZ, do obliczeń punktacji – w mianowniku algorytmu punktacji ujętego w pkt. 2.3.2.1) - zostanie przyjęta wartość stanowiąca różnicę pomiędzy wartością stanowiącą 110% kwoty a najniższą ceną ofertową.

    - Kryterium K2: „Czas do remontu kapitalnego agregatów”: waga 10%

- maksymalna ilość punktów do zdobycia: 10 pkt.

- minimalna wymagany czas do remontu kapitalnego: 70.000 motogodzin.

- maksymalny brany pod uwagę czas do remontu kapitalnego 90 000 motogodzin

Uwaga: Oferty z gwarantowanym czasem do remontu mniejszym niż 70.000 motogodzin zostaną odrzucone. W wypadku ofert z czasem do remontu kapitalnego agregatu kogeneracyjnego większym od 90 000 motogodzin, do punktacji oferty zostanie przyjęty maksymalny czas - 90 000 motogodzin.

    - Kryterium K3: „Sprawność elektryczna oferowanych agregatów” : waga 20%

- maksymalna ilość punktów do zdobycia: 20 pkt.

- minimalna wymagana sprawność elektryczna oferowanego agregatu: 41,0%.

- maksymalna brana pod uwagę sprawność elektryczna oferowanego agregatu: 42,8%.

Uwaga: Oferty ze sprawnością rzeczywistą, mniejszą niż 41% zostaną odrzucone. W wypadku ofert ze sprawnością elektryczną większą od 42,8%, takim ofertom zostanie przypisana maksymalna brana pod uwagę wartość tj. 42,8%.

    - Kryterium K4: „Sprawność ogólna oferowanych agregatów” : waga 10%

- maksymalna ilość punktów do zdobycia: 10 pkt.

- minimalna wymagana sprawność elektryczna oferowanego agregatu: 91,0%.

- maksymalna brana pod uwagę sprawność elektryczna oferowanego agregatu: 93,0%.

Uwaga: Oferty ze sprawnością rzeczywistą, mniejszą niż 91% zostaną odrzucone. W wypadku ofert ze sprawnością ogólną większą od 93%, takim ofertom zostanie przypisana maksymalna brana pod uwagę wartość tj. 93%.

  - 5. Kryterium K5: „Sprawność oferowanego kotła biomasowego” – waga 10%

- maksymalna ilość punktów do zdobycia: 10 pkt.

- minimalna wymagana sprawność oferowanego kotła z ekonomizerem: 85,0%.

- maksymalna brana pod uwagę sprawność oferowanego kotła z ekonomizerami: 88%.

Uwaga: Oferty z gwarantowaną sprawnością rzeczywistą, mniejszą niż 85% zostaną odrzucone. W wypadku ofert ze sprawnością większą od 88%, takim ofertom zostanie przypisana maksymalna brana pod uwagę wartość tj. 88%.

    - Kryterium K6 „Cena jednostkowa za usługi serwisowe agregatów kogeneracyjnych przez okres 40 400 motogodzin pracy układu lub przez okres 5 lat” – waga 15%

- maksymalna ilość punktów do zdobycia: 15 pkt;.

- za cenę jednostkową wyższą od równowartości 8,5 €/godzinę oferta otrzyma 0 (zero) punktów;

- maksymalna ilość punktów zostanie przypisana za ceną jednostkową stanowiącą równowartość 5,0 €/godzinę lub mniejszą;

- do punktacji zostanie przyjęty kurs euro [€] według średniego kursu euro publikowanego przez Narodowy Bank Polski na dzień najbliższy po terminie zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Suplemencie do Dziennika Urzędowego UE.

2.3	 Punktacja ofert

- Liczba punktów, jaką uzyska każda z ocenianych ofert stanowić będą sumę uzyskanych punktów w poszczególnych kryteriach:

K = K1 + K2 + K3 + K4 + K5 + K6

- Punktacja ofert w zakresie wskazanych kryteriów zostanie dokonana zgodnie z poniższymi zasadami:

- Kryterium K1 – CENA OFERTOWA:

- Kryterium K2 -  Okres do remontu kapitalnego oferowanego agregatu [mth]:

- Kryterium K3  – Sprawność elektryczna oferowanych agregatów kogeneracyjnych:

- Kryterium K4  – Sprawność ogólna oferowanych agregatów kogeneracyjnych:

- Kryterium K5  – Sprawność kotła wodnego  biomasowego:

- Kryterium K6 „Cena jednostkowa usługi serwisowych agregatów kogeneracyjnych przez okres 40.400 motogodzin pracy układu lub przez okres 5 lat”

‘’

  - W toku oceny ofert, Zamieniający  może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

# Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

  - Wniesienie zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

- Wybrany wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w kwocie stanowiącej 5% ceny ofertowej.

- Zabezpieczenie służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Wybrany wykonawca zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie przed zawarciem umowy.

- W uzasadnionych przypadkach, gdy dla uzyskania gwarancji należytego wykonania umowy, konieczne będzie przedłożenie gwarantowi podpisanej umowy, Zamawiający wyrazi zgodę na wniosek wykonawcy, na wniesienie zabezpieczenia w uzgodnionym terminie, po zawarciu umowy. W takim przypadku zwrot wadium nastąpi dopiero po złożeniu gwarancji zabezpieczenia, a w przypadku niedotrzymania uzgodnionego terminu na wniesienie zabezpieczenia, Zamawiający odstąpi od zawartej umowy i zatrzyma wadium.

- Zabezpieczenie może być wnoszone, według wyboru wykonawcy, w jednej lub w kilku następujących formach:

  - pieniądzu;

  - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

  - gwarancjach bankowych;

  - gwarancjach ubezpieczeniowych;

  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego.

- W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

- Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

- W trakcie realizacji umowy wykonawca – za zgodą Zamawiającego – będzie mógł dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form wskazanych w pkt.5 , pod warunkiem zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

- Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.

- Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji kwotę stanowiącą 30% zabezpieczenia. Zatrzymana część zabezpieczenia zostanie zwrócona nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady i gwarancji.

  - Złożenie Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego (HRF)

- Przed zawarciem umowy wybrany wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia, celem uzgodnienia z Zamawiającym, proponowanego Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego, wyznaczającego terminy wykonania, kluczowych dla przedmiotu zamówienia, elementów świadczenia („kamieni milowych”) oraz terminy i kwoty wynagrodzenia należnego wykonawcy.

- Podpisanie umowy warunkowe jest uzgodnieniem treści Harmonogramu, o którym mowa w pkt. 1, z Zamawiającym.

- Przy sporządzaniu harmonogramu rzeczowo – finansowego należy uwzględnić fakt, że Zamawiający z tytułu wykonania dokumentacji projektowej zapłaci nie więcej niż 5 % ceny ofertowej brutto.

  - Przedłożenie umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie składających ofertę

- Wykonawcy wspólnie składający ofertę, o ile ich oferta zostanie wybrana, mogą zostać wezwani przez Zamawiającego do przedłożenia, do wglądu, umowy regulującej zasady i warunki współdziałania wykonawców na etapach: składania oferty oraz realizacji zamówienia.

- Przedmiotowa umowa winna wskazywać i potwierdzać związanie nią wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przez cały okres wykonywania zamówienia, w tym również przez okres udzielonych gwarancji.

  - Przedłożenie dokumentu potwierdzające ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej

Przystępując do zawarcia Umowy Wykonawca winien przedłożyć dokument obejmujący ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 10.000.000,00 PLN, na cały okres wykonywania przedmiotowego zamówienia.  W przypadku, gdy Wykonawca w dacie zawierania Umowy będzie posiadał wymagane ubezpieczenie, którego termin upływać będzie przed końcem ustalonego terminu wykonania zamówienia, w później niż na 7 dni przed zakończeniem obowiązywania złożonej polisy, Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć nowy, aktualny dokument kontynuacji ubezpieczenia, pod rygorem wstrzymania budowy z winy Wykonawcy

  - Przedłożenie dokumentu potwierdzającego ubezpieczenia robót budowlanych i montażowych

  - Zamawiający żąda ubezpieczenia robót budowlanych i montażowych w tzw. ubezpieczeniu CAR/EAR (ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy) na kwotę nie niższą niż 10.000.000 złotych.

Przedmiotem ubezpieczenia musi zostać objęty kontrakt, tj. wszelkie prace związane z całościowym przygotowaniem i wykonaniem budowy lub montażem (ubezpieczanego obiektu), z włączeniem, wszystkich prac przygotowawczych i pomocniczych, a także wszelkich prac stałych i tymczasowych, oraz wszystkich materiałów i urządzeń wykorzystywanych w kontrakcie obejmującym wykonywany w ramach Umowy obiekt budowany. Zakres ubezpieczenia winien obejmować:

- ubezpieczenia szkód materialnych od wszystkich ryzyk fizycznej utraty lub uszkodzenia ubezpieczonego mienia;

- szkody powstałe w miejscu ubezpieczenia i w trakcie okresu ubezpieczenia wskutek nagłego, przypadkowego i nieprzewidzianego zdarzenia, takich jak np.: pożar, uderzenie pioruna, wybuch, zalanie, skutki akcji ratunkowej, deszcz nawalny, śnieg, wichura, opadanie się lub osuwanie gruntu, włamanie, kradzież, złe wykonawstwo, akty wandalizmu, błąd ludzki itp.

- ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej – w zakresie odpowiedzialności cywilnej deliktowej.

  - W uzasadnionym przypadku, Zamawiający – na wniosek Wykonawcy - może wyrazić zgodę na przedłożenie powyższego ubezpieczenia po zawarciu Umowy, w ustalonym pomiędzy Stronami terminie. Jeżeli w ustalonym terminie Wykonawca nie przedłoży przedmiotowego dokumentu Zamawiający wstrzyma budowę z winy Wykonawcy, do czasu przedłożenia przedmiotowego ubezpieczenia.

# Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Zamawiający zawrze z wybranym Wykonawcą pisemną umowę, we wskazanym przez Zamawiającego miejscu i terminie.

- W zawartej umowie zostaną ujęte postanowienia objęte projektem umowy, stanowiącej Załącznik Nr 4 do SWZ.

# Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy

- Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy oraz innemu podmiotowi, wskazanemu w przepisach działu IX ustawy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

- Odwołanie przysługuje na:

  - niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

  - zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

- Odwołanie wobec treści ogłoszenia wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Suplemencie do Dziennika Urzędowego UE lub od dnia udostępnienia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

- Szczegółowe warunki i wymagania oraz terminy dotyczące wniesienie odwołania ujęte zostały przepisami Działu IX ustawy – Prawo zamówień publicznych.

# Wykaz załączników

Załącznikami, stanowiącymi integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia są:

| Nr ZAŁĄCZNIKA | TYTUŁ ZAŁACZNIKA |
| --- | --- |
| 1a | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Program Funkcjonalno – Użytkowy Wymagania techniczne |
| 1b | HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY – wzór wskazujący elementy, jakie muszą zostać uwzględnione w Harmonogramie wykonawcy |
| 2 | Formularz OFERTY |
| 3 | Instrukcja przykładowego sposobu sporządzenia Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) |
| 4 | Projekt UMOWY |
| Wzory oświadczeń, składanych na wezwanie Zamawiającego – ZAŁACZNIK Nr 5, obejmujący: |
| 5a | Oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w Rozdz.13 pkt.1 ppkt. 6 SWZ, w zakresie braku podstaw do wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego |
| 5b | Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej - brak przynależności albo przynależność |
| 5c | Wykaz realizacji referencyjnych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wskazanych w Rozdz.9 pkt. 1.2.2. |
| 5d | Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca, na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wskazanych w Rozdz.9 pkt. 1.2.3. |

# Informacje dotyczące RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA ZAMAWIAJĄCEGO

zgodna z wymogami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

związana z postępowaniem o udzielenie zamówienia

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest "Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie Spółka. z o. o.";

- inspektorem ochrony danych osobowych w PUK w Kolnie Sp. z o. o. . jest p Przemysław Banach tel. 724 222 021  email: przemyslaw.banach@puk-kolno.pl

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia na wybór wykonawcy „Transformacja Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Kolnie w wysokoefektywny system w ciepłowniczy” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, określonego w przepisach ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy dotyczące zasad jawności w zakresie wymaganym w odniesieniu do postępowań współfinansowych ze środków unijnych;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z wymogami dotyczącymi postępowań prowadzonych w trybach ustawy Prawo zamówień publicznych, współfinansowych ze środków unijnych;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach postępowań współfinansowych ze środków unijnych;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan prawo:

- na podstawie art. 15 RODO - dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO -  do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO - żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

- do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu prawo:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO -  do usunięcia danych osobowych;

- do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO - sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

|  | …………………………………………………………………………………………….. Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Zamawiającego |
| --- | --- |

# Endnotes

skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników

prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.